项目名称：CampusHub校园论坛

1. 摘要

为在校大学生提供匿名/实名可选的校园生活交流平台，解决现有社交平台校园信息碎片化、互动弱的问题，具有连接同校学生、促进信息流通的用户价值。项目实现用户认证、帖子发布、互动评论、记录中心等核心功能，达成全栈Web开发的技术目标。基于RESTful架构，采用Vue3+Vite、Node.js、PostgreSQL等技术，使用Apifox、Git/GitHub等工具协作开发。

2. 调研

| 产品名称 | 类型 | 功能特点 | 技术/体验 | 本项目对比优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州电子科技吧 | 校园论坛 | 板块分类、发帖回帖 | 依托百度贴吧，无法自主开发 | 自主开发，UI和功能实现自由 |
| 校园墙 | 校园自媒体 | 信息发布、留言 | 缺乏结构化讨论，无用户体系 | 具备完整用户体系与互动机制 |

评述：同类产品要么缺乏自由度，要么缺乏结构化互动。本项目结合论坛的严谨性与校园墙的便捷性，采用现代全栈技术实现。

3. 需求列表

- 用户认证：作为游客，我可以通过注册/登录获得身份，以便参与互动。

- 帖子核心：作为用户，我可以发布带标签的帖子，并筛选/搜索帖子。

- 互动系统：作为用户，我可以对帖子进行评论、点赞、收藏。

- 记录中心：作为用户，我可以查看我的浏览历史和我的帖子。

4. 技术方案

- 系统架构：前后端分离，RESTful API 通信

- 前端：Vue 3 + Vite

- 后端：Node.js (Express/Koa)

- 数据库：PostgreSQL

- 接口/工具：Apifox (接口设计/Mock/文档)

- 版本控制：Git + GitHub (并行开发)

- 运行环境：Node.js 18+, PostgreSQL 14+, 现代浏览器

5. 团队分工与任务（全栈开发，每人独立Git库）

团队不分前后端，每人负责一个完整模块的全栈开发（前端页面+后端接口+数据库表）。

成员具体负责：

杨坤毅：PM，评论功能(包括评论列表、发布评论、编辑评论、删除评论)

王涵宇：认证功能(包括注册登录、查看更新获取个人信息、分类标签)

邵家晨：帖子功能(包括发布、编辑、删除帖子，帖列表和详情)

杨尔灏：互动功能(包括帖子的点赞、取消点赞、收藏、取消收藏)

曾繁一：记录中心功能(查看和编辑浏览，查看发布、收藏、点赞的帖子)

全栈开发对个人要求高，成员之间会相互帮助

整合方式：各模块独立运行在不同端口，开发完成后通过前端代理或后端路由聚合，最终形成统一应用。

6. 项目开发计划

参考语义化版本控制，设立三个里程碑：

V0.1.0 (概念验证) – 至第1天前

- GIT库创建，框架搭建。

- 环境搭建，数据库设计定稿，Apifox接口定义完成。

- 各成员跑通“前端页面+后端接口+数据库”最小闭环。

V0.5.0 (中期检查) – 至第4天前

- 核心功能开发完成，前后端联调通过，各模块基本可用。

- 推荐算法逻辑实现。

V1.0.0 (项目验收) – 至第6天前

- 全功能完成，Bug修复，UI优化，本地部署演示，文档汇总。

7. 可行性分析

- 技术可行性：虽然大部分团队成员第一次接触团队协作开发，但技术栈（Vue/Node/PostgreSQL）生态成熟、文档丰富。项目本质为CRUD应用，无高并发或复杂算法，通过Apifox接口先行降低联调难度，风险可控。

- 团队可行性：

- 内部纪律：每日汇报进度与阻塞。

- 代码审查：每人独立仓库，通过Pull Request合并到主整合库，PM进行代码审查。

- 源代码管理：gitignore规范，分支策略清晰。

https://github.com/YangKunYi24320314/postingweb