24320326 曾繁一 期中总结

一、项目概述

CampusHub（仓库名 PostWEB）是一个面向大学校园的发帖社区论坛，采用 Vue3 + Express + PostgreSQL 技术栈，由 5 名成员协作开发。我负责「记录中心」模块的全栈开发，涵盖浏览记录、个人发布/收藏/点赞列表，以及个人中心页面的设计与实现。

二、已完成工作与个人贡献

（一）记录中心后端（6 个接口，全部实测通过）

· 上报浏览 POST /api/posts/:id/view：事务内写入浏览记录并同步更新帖子浏览计数，唯一约束防重复；

· 浏览记录 GET /api/me/history、清空 DELETE /api/me/history（分页）；

· 我发布/我收藏/我点赞 GET /api/me/posts、/api/me/favorites、/api/me/likes（分页）。

（二）个人中心前端

· ProfileView.vue：个人信息区（头像/昵称/用户名/简介）+ 三个页签 + 关键词搜索 + 卡片列表 + 最近浏览预览；

· RecordsView.vue：浏览记录页（分页/清空/搜索）；

· 头像与背景图真实上传：multer 存储 + cropperjs 裁剪，新增 /api/me/avatar、/api/me/background、/api/me/stats 接口。

（三）他人主页

· 新增 OtherProfileView.vue 页面与 /api/users/:id（扩展）、/api/users/:id/posts 接口，展示他人公开信息与投稿列表。

（四）Git 协作与文档同步

· 独立分支 feature/records → feature/records-detail，多次 merge develop 并解决冲突；接口变更同步更新 devdocs 契约文档。

三、问题解决与 AI 辅助开发

· 后端依赖缺失、.env 未配置导致连库失败 → 补齐依赖并配置环境变量；

· PostgreSQL 主键 BIGINT 返回字符串 → SQL 中 ::int 显式转数字；

· 旧上传接口路径/返回格式不合契约 → 新增 /api/me/avatar 规范接口；

· 裁剪图分辨率过低 → 按原图自然分辨率输出并设上限；

· 表格筛选不刷新 → watch 防抖 + 请求序号丢弃过期结果。

始终坚持「自主判断为主、AI 为效率工具」：先自行定位问题，借助 AI 补充排查框架，方案与实现由自己主导完成。

四、未来工作规划

· 补充「他人主页」页面入口（点击头像跳转）；

· 整体联调、修复遗留问题，准备答辩讲稿与演示。